## Slide 1: УЛГУ, ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Приложение "STUD-CLUB"

## Slide 2: ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ПРОЕКТА:
Тип темперамента: Тип темперамента: Тип темперамента:
сангвиник/холерик сангвиник флегматик
Руководитель проекта: Заместитель директора: Дизайнер:
Шамбасов Е.В Петрунина А.И. Родионова У.В.

## Slide 3: Члены команды проекта:
Тип темперамента: Тип темперамента: Тип темперамента:
сангвиник/холерик холерик сангвиник
Финансовый директор: Мобильный разработчик: Маркетолог:
Барсукова А.А. Мещанова М.В. Смолькина Д.С.

## Slide 4: Партнёры проекта:
1.УЛГУ
Куратор проекта Юденкова Людмила Викторовна-заместитель декана медицинского факультета УлГУ.

## Slide 5: Проблемы/запросы/вызовы, на разрешение которых направлен проект:
1.Очень значимой для первокурсника и других студентов (в том числе иностранных) является карта нашего вуза, где он найдет абсолютно любой корпус и кабинет без помощи кого-либо. Это решает проблему растерянности многих студентов в первые месяцы, т.к. достаточно сложно запомнить расположение кабинетов после единственной экскурсии, которая проводится в виде веревочного курса.
2. За счет удобного скана штрих-кода решается более чем важная проблема, а именно проверка наличия студента на занятиях. Во- первых, не у всех преподавателей есть помощь лаборантов, которые могут собрать визитки и это приходится делать в конце занятия. Получается следующая картина: собирается целая толпа, в которой не очень комфортно находиться. Другой случай: преподаватель вынужден быстрее читать материал лекции, чтобы успеть проверить 3-4 группы по списку лично. В любом из этих случаев мы: во-первых, тратим время от лекции; во-вторых, не имеем гарантии точной проверки за счет потери визиток и невозможности опросить лично по списку 400 человек.

## Slide 6: ПРОБЛЕМЫ/ЗАПРОСЫ/ВЫЗОВЫ, НА РАЗРЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:
3. Наличие расписания в приложении позволит наконец стимулировать переход на электронное расписание которое легко редактировать и легко просматривать. Студентам становится легко и просто получить к нему доступ, не нужно ехать и смотреть изменения непосредственно на факультете. К тому же в электронном расписании есть возможность разместить учебный план занятий, что упрощает подготовку к занятию, т. к. отсутствует необходимость искать план отдельно.
4. Доступ к библиотеке посредством приложения значительно упрощается. Наличие одного логина и пароля, которые используются для доступа ко всей литературе, на наш взгляд является более рациональным решением, чем наличие нескольких аккаунтов на различных сайтах. Упрощение доступа ко всевозможной литературе стимулирует студента к ее использованию. Далеко не каждый студент сможет с первого раза разобраться в сложной системе регистрации в различных системах получения методических и других материалов: простаивает сразу нескольких доменов библиотек из-за сложности доступа к ним.

## Slide 7: ПРОБЛЕМЫ/ЗАПРОСЫ/ВЫЗОВЫ, НА РАЗРЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:
5. Библиотека медика – настоящий клад для всех, кто учится на медицинском факультете. Ее наличие решает проблему постоянного поиска изображений микропрепаратов для подготовки к практическим занятиям и экзаменам, что значительно облегчает учебный процесс и делает жизнь будущего медика чуточку проще.

## Slide 8: Цель проекта:
Разработка и выпуск приложения для студентов медиков «Stud-club» к маю 2020 года.

## Slide 9: Задачи проекта:
1. Составление карты ВУЗа, учитывая расположение кабинетов для практических занятий.
2. Запуск нового способа проверки посещаемости студентами лекций.
3. Создание электронной библиотеки и микропрепаратов для практических занятий студентов медицинского факультета.
4. Запуск пробной версии к 1 мая 2020.

## Slide 10: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:
1) Операционная система "Android"
2) Программа "AppMakr", "MicroGISEditor", "MyHomeLib", "QuickMark QR Code Reader"
3) Язык программирования "Java"
4) Приложение "Animaps"

## Slide 11: Календарный план
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, работы | Срок реализации (недели) | Показатель результативности мероприятия | Потребности в ресурсах (в том числе финансовых, материально-технических, человеческих)
1. | Разработка технического задания | 4 | Техническое задание разработано | 6 человек 6 компьютеров
2. | Сбор информации для наполнения функциональных блоков приложения | 12 | Информация собрана | 6 человек 6 компьютеров
3. | Договоры с архитектором ПО, тестировщиком приложений, Desktop разработчик | 3 | Договоры заключены с архитектором ПО, тестировщиком приложений, Desktop разработчиком | 3 человека 3 компьютера 15 тыс.рублей
4. | Разработка модели приложения | 16 | Модель разработана | 3 человека 3 компьютера
5. | Тестирование приложения, исправление системных ошибок | 4 | Тестирование проведено успешно, все неисправности устранены | 7 человек(один из них специалист тестировщик) Смартфон с пробной версией приложения 5 тыс.рублей
6. | Разработка дизайна листовки | 1 | Дизайн листовки разработан | 2 человека 2 компьютера
7. | Договор с типографией | 1 | Распечатаны рекламные плакаты в количестве 5 штук | 6 тыс.рублей
8. | Договор с торговой площадкой "Play Маркет" | 2 | Договор с торговой площадкой "Play маркет" заключен | 1 человек
9. | Запуск приложения | 4 | Прошла реализация проекта и достигнута цель | 1 человек Смартфон с доступом в интернет

## Slide 12: Диаграмма гантта

## Slide 13: Риски проекта
Технические риски:
Невозможность полного соответствия конечных результатов исходному техническому заданию.
Потенциальная сила влияния риска: 4
Вероятность реализации риска зависит от грамотной разработки технического задания и стремится к 0% при адекватных требованиях, указанном в техническом задании. Меры по реагированию: корректировка технического задания.
Внешние риски:
Отсутствие необходимости создания приложения "Stud-club" в связи с созданием аналогичного приложения.
Потенциальное влияние риска: 8
Сложно рассчитать точную вероятность реализации данного риска из-за отсутствия информации о готовящихся аналогичных проектах, но можно предположить, что вероятность риска не превышает 15%
Меры по реагированию: сокращение сроков реализации проекта на каждом из этапов.

## Slide 14: Бюджет проекта
№ | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. | Источник средств
1. | Персональные компьютеры с доступом в сеть интернет | 0 | Собственные средства
2. | Оплата труда архитектора ПО | 5000 | Заемные средства
3. | Оплата труда Dekstop разработчика | 5000 | Заемные средства
4. | Оплата труда тестировщика | 5000 | Заемные средства
5. | Смартфоны с доступом сеть интернет | 0 | Собственные средства
6. | Договор с типографией | 6000 | Заемные средства
7. | Расходные материалы | 3000 | Заемные средства
8. | Прочие расходы | 5000 | Заемные средства
Итого: |  | 29000 | 

## Slide 15: Ожидаемые Результаты проекта:
1. Введение альтернативного способа проверки посещения студентами лекций.
2. Использование приложения студентами медицинского факультета как основного источника информации.
3. Повышение общей успеваемости студентов медицинского факультета за счёт удобного расположения всей необходимой информации в одном приложении.